KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG & HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN

Hệ thống quản lý bán hàng trực tuyến cho cửa hàng đồ chơi nhỏ

(giỏ hàng – đơn hàng – vận chuyển)

1. Phân công tổng quát (chia đều 5 phần)

| STT | Họ tên – MSSV | Vai trò | Phụ trách chính | Output chính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Đức Phương – 52300244 | Nhóm trưởng | Khảo sát hiện trạng, thu thập yêu cầu; UI quản trị (admin); tổng hợp báo cáo + slide | Chương 1, sơ đồ As-Is, kết quả khảo sát, 5 màn admin, báo cáo + slide |
| 2 | Tô Đoàn Khánh Nguyên – 52300231 | Phân tích yêu cầu | Đặc tả yêu cầu chức năng/phi chức năng; Use Case Diagram; Activity Diagram | Bảng FR + NFR, 4 Use Case Diagram, 2 Activity Diagram |
| 3 | Huỳnh Nguyễn Quốc Việt – 52300267 | Phân tích hành vi | Đặc tả chi tiết 8 Use Case; Sequence Diagram | 8 bảng đặc tả UC, 4 Sequence Diagram |
| 4 | Trần Vinh Quang – 52300248 | Thiết kế dữ liệu | Class Diagram; ERD; từ điển dữ liệu | Class Diagram (8 lớp), ERD (14 bảng), từ điển dữ liệu |
| 5 | Phan Trí Tâm – 52300253 | Thiết kế giao diện | UI khách hàng (8 màn); prototype luồng mua hàng | 8 màn hi-fi, link prototype Figma, video demo |

2. Nội dung

2.1 Bối cảnh và phạm vi

- Bối cảnh: cửa hàng đồ chơi nhỏ (1 chủ + 1–2 nhân viên), hiện nhận đơn qua Facebook/Zalo/tại quầy, ghi sổ hoặc Excel, tự gọi shipper.

- Vấn đề: sót/nhầm đơn; tồn kho lệch; khó theo dõi giao hàng; khách không tự xem được đơn → cần website bán hàng + trang quản trị.

- Trong phạm vi: sản phẩm & danh mục, giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán (COD, chuyển khoản, cổng thanh toán – mô phỏng), vận chuyển (tính phí, tạo vận đơn, theo dõi), tồn kho cơ bản, mã giảm giá, thống kê cơ bản.

- Ngoài phạm vi: app mobile, chat/CSKH, đa chi nhánh, đánh giá sản phẩm, kết nối thật với cổng thanh toán/API vận chuyển

2.2 Actor (6 actor: 4 người + 2 hệ thống ngoài)

| Actor | Loại | Làm gì |
| --- | --- | --- |
| Khách vãng lai (Guest) | Người | Xem/tìm sản phẩm, thêm vào giỏ, đăng ký tài khoản |
| Khách hàng (Customer) | Người | Kế thừa Guest + đặt hàng, thanh toán, theo dõi/hủy đơn, quản lý hồ sơ & địa chỉ |
| Nhân viên (Staff) | Người | Xác nhận đơn, đóng gói, tạo vận đơn, cập nhật trạng thái, nhập kho |
| Chủ cửa hàng / Quản trị (Admin) | Người | Kế thừa Staff + quản lý sản phẩm, danh mục, mã giảm giá, tài khoản, xem báo cáo |
| Cổng thanh toán (Payment Gateway) | Hệ thống ngoài | Xử lý thanh toán online, trả kết quả thành công/thất bại |
| Đơn vị vận chuyển (Carrier, vd GHN/GHTK) | Hệ thống ngoài | Nhận vận đơn, trả phí ship, cập nhật trạng thái giao hàng |

Quan hệ kế thừa (generalization): Customer → Guest, Admin → Staff.

2.3 Danh sách Use Case (25 UC)

| Mã | Use Case | Actor | Ghi chú / quan hệ |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Tài khoản |  |  |  |
| UC01 ★ | Đăng ký tài khoản | Guest |  |
| UC02 ★ | Đăng nhập / Đăng xuất | Customer, Staff, Admin | UC13 «include» UC02 |
| UC03 | Quản lý hồ sơ & địa chỉ giao hàng | Customer |  |
| UC04 | Quên / đổi mật khẩu | Customer |  |
| B. Sản phẩm & kho |  |  |  |
| UC05 ★ | Xem, tìm kiếm, lọc sản phẩm (danh mục, độ tuổi, giá) | Guest |  |
| UC06 | Xem chi tiết sản phẩm | Guest |  |
| UC07 ★ | Quản lý sản phẩm (thêm / sửa / ẩn / xóa) | Admin |  |
| UC08 | Quản lý danh mục | Admin |  |
| UC09 | Quản lý tồn kho (nhập kho, điều chỉnh) | Staff, Admin | Ghi INVENTORY_LOG |
| C. Giỏ hàng |  |  |  |
| UC10 ★ | Thêm sản phẩm vào giỏ | Guest, Customer | Có bước kiểm tra tồn kho |
| UC11 ★ | Xem / sửa số lượng / xóa sản phẩm trong giỏ | Guest, Customer |  |
| UC12 | Áp dụng mã giảm giá | Customer | «extend» UC13 |
| D. Đặt hàng & thanh toán |  |  |  |
| UC13 ★ | Đặt hàng (checkout) | Customer | «include» UC02, UC20; «extend» UC12, UC14 |
| UC14 ★ | Thanh toán online | Customer, Cổng thanh toán | «extend» UC13 (khi chọn thanh toán online) |
| UC15 ★ | Xem lịch sử & theo dõi đơn hàng | Customer |  |
| UC16 | Hủy đơn hàng | Customer | Chỉ khi chưa đóng gói |
| E. Xử lý đơn (back-office) |  |  |  |
| UC17 ★ | Xem & xác nhận đơn hàng | Staff, Admin |  |
| UC18 ★ | Cập nhật trạng thái đơn (đóng gói, hoàn tất) | Staff |  |
| UC19 | Xử lý đổi trả / hoàn tiền (mở rộng) | Admin | Làm nếu còn thời gian |
| F. Vận chuyển |  |  |  |
| UC20 | Tính phí vận chuyển | Đơn vị vận chuyển | «include» trong UC13 |
| UC21 ★ | Tạo vận đơn, bàn giao cho đơn vị vận chuyển | Staff, Đơn vị vận chuyển |  |
| UC22 ★ | Theo dõi & cập nhật trạng thái giao hàng | Customer, Staff, Đơn vị vận chuyển |  |
| G. Quản trị khác |  |  |  |
| UC23 | Quản lý mã giảm giá / khuyến mãi | Admin |  |
| UC24 | Thống kê doanh thu & đơn hàng | Admin |  |
| UC25 | Quản lý tài khoản & phân quyền | Admin |  |

2.4 Trạng thái & quy tắc nghiệp vụ

- Trạng thái đơn: Chờ xác nhận → Đã xác nhận → Đang đóng gói → Đang giao → Đã giao. Nhánh: Đã hủy (chỉ khi chưa đóng gói); Giao thất bại → Hoàn về kho.

- Trạng thái thanh toán: Chưa thanh toán / Đã thanh toán / Hoàn tiền.  Trạng thái vận đơn: Chờ lấy hàng / Đang vận chuyển / Đã giao / Giao thất bại / Hoàn hàng.

- BR1: Đặt hàng bắt buộc đăng nhập; giỏ của khách vãng lai được gộp vào giỏ sau khi đăng nhập.

- BR2: Kiểm tra tồn kho khi thêm giỏ và khi đặt hàng; trừ tồn kho khi tạo đơn thành công; hoàn tồn kho khi hủy/hoàn hàng.

- BR3: Giá trong đơn là giá tại thời điểm mua (lưu ở ORDER_ITEM).

- BR4: Phí ship = phí cơ bản theo khu vực + theo khối lượng; miễn phí ship cho đơn từ 500.000đ (số giả định, nhóm có thể chỉnh nhưng phải thống nhất).

- BR5: Mã giảm giá có hạn dùng, số lượt, đơn tối thiểu; mỗi đơn dùng tối đa 1 mã.

- BR6: Phương thức thanh toán: COD, chuyển khoản, cổng thanh toán (mô phỏng).

3. Chi tiết nhiệm vụ từng thành viên

Mỗi người phải trả lời được 3 câu khi báo cáo: (1) Phần mình làm gì? (2) Vì sao làm như vậy? (3) Phần mình nối với phần của ai? (xem ma trận ở mục 5).

3.1 Nguyễn Đức Phương – 52300244 (Nhóm trưởng)

Phụ trách: Khảo sát hiện trạng và thu thập yêu cầu • UI quản trị (admin) • Tổng hợp báo cáo + slide

Các bước làm

- Viết Chương 1: giới thiệu đề tài, mục tiêu, phạm vi (lấy từ mục 2.1, chỉnh lại câu chữ).

- Khảo sát hiện trạng: vẽ quy trình As-Is của shop (nhận đơn Facebook/Zalo → ghi sổ/Excel → đóng gói → gọi ship → thu tiền) + bảng “Vấn đề – Hậu quả – Hệ thống giải quyết thế nào”.

- Thu thập yêu cầu bằng 3 cách: phỏng vấn, bảng hỏi, benchmark (gợi ý bên dưới).

- Tổng hợp thành bảng “Nhu cầu → Yêu cầu” và gửi Nguyên trước cuối tuần 1.

- Thiết kế 5 màn hình admin; nối prototype luồng: Đơn mới → Xác nhận → Tạo vận đơn → Cập nhật trạng thái.

- Đối soát chéo mã UC / FR / tên bảng giữa 5 người (mục 5); nhắc tiến độ.

- Tổng hợp báo cáo (theo mục 6) + làm slide; họp tập báo cáo 2 lần.

Gợi ý thu thập yêu cầu

- Phỏng vấn 1–2 chủ shop đồ chơi (5 câu): (1) Nhận đơn qua kênh nào, mỗi ngày bao nhiêu đơn? (2) Quản lý tồn kho thế nào, hay sai ở đâu? (3) Giao hàng/thu tiền COD gặp khó gì? (4) Cần xem báo cáo gì? (5) Muốn hệ thống làm được gì đầu tiên?

- Bảng hỏi 10–15 phụ huynh (Google Form, 6–8 câu): kênh mua đồ chơi hiện nay; tiêu chí chọn (giá, độ tuổi, an toàn, phí ship); ngại gì khi mua online; phương thức thanh toán ưa thích; có muốn theo dõi đơn không.

- Benchmark 3 website (vd Mykingdom, Con Cưng, Shopee): so sánh bộ lọc sản phẩm, giỏ hàng, số bước checkout, thanh toán, theo dõi đơn → rút ra tính năng nên có.

5 màn hình admin

| Mã | Màn hình | Thành phần chính | UC |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Dashboard thống kê | Doanh thu theo ngày/tháng, số đơn theo trạng thái, top sản phẩm bán chạy | UC24 |
| A2 | Quản lý sản phẩm | Bảng sản phẩm + form thêm/sửa (tên, giá, tồn kho, ảnh, độ tuổi, danh mục) | UC07, 08, 09 |
| A3 | Danh sách đơn hàng | Lọc theo trạng thái, tìm theo mã đơn/khách, nút xác nhận | UC17 |
| A4 | Chi tiết đơn & vận chuyển | Thông tin khách, sản phẩm, đổi trạng thái, nút “Tạo vận đơn”, mã tracking | UC18, 21, 22 |
| A5 | Quản lý mã giảm giá | Danh sách mã + form (loại giảm, giá trị, hạn dùng, số lượt) | UC23 |

Output cuối cùng

- Chương 1 (2–3 trang): giới thiệu, mục tiêu, phạm vi.

- Sơ đồ As-Is + bảng “Vấn đề – Hậu quả – Giải pháp”.

- Biên bản phỏng vấn, tóm tắt kết quả bảng hỏi (1–2 biểu đồ), bảng benchmark.

- 5 màn hình admin + prototype luồng admin

- Báo cáo tổng (Word) + slide thuyết trình.

Khái niệm cần giải thích được

- Hiện trạng (As-Is) / hệ thống mới (To-Be): quy trình hiện tại / quy trình sau khi có hệ thống.

- Stakeholder: người liên quan đến hệ thống (chủ shop, nhân viên, khách, đơn vị vận chuyển, cổng thanh toán).

- Kỹ thuật thu thập yêu cầu: phỏng vấn, bảng hỏi, quan sát, phân tích tài liệu/đối thủ (benchmark).

- Phạm vi (scope): làm gì, không làm gì và vì sao.

- Wireframe – Mockup – Prototype: phác khung – bản thiết kế hoàn chỉnh – bản bấm thử được.

Trọng tâm khi báo cáo

- 3 vấn đề lớn của shop (sót đơn, lệch tồn kho, khó theo dõi giao hàng) → hệ thống giải quyết thế nào.

- Vì sao dùng 3 kỹ thuật thu thập yêu cầu; phạm vi rõ ràng (làm gì / không làm gì).

- Demo luồng admin: xác nhận đơn → tạo vận đơn → cập nhật trạng thái.

3.2 Tô Đoàn Khánh Nguyên – 52300231

Phụ trách: Đặc tả yêu cầu chức năng (FR) & phi chức năng (NFR) • Use Case Diagram • Activity Diagram

Các bước làm

- Nhận bảng “Nhu cầu → Yêu cầu” từ Phương → viết thành FR theo mẫu “Hệ thống cho phép [actor] [làm gì]”, đánh mã FR01, FR02… (gợi ý bên dưới).

- Gán độ ưu tiên MoSCoW (Must / Should / Could) và gắn mã UC tương ứng cho từng FR.

- Viết NFR theo 8 nhóm gợi ý bên dưới – mỗi dòng có chỉ số đo được.

- Vẽ Use Case Diagram: 1 sơ đồ tổng quát (6 actor) + 3 sơ đồ module: (a) Mua hàng: UC05–UC16; (b) Xử lý đơn & vận chuyển: UC17–UC22; (c) Quản trị: UC07–09, UC23–25.

- Thể hiện đủ quan hệ đã chốt: Customer → Guest, Admin → Staff; UC13 «include» UC02, UC20; UC13 «extend» UC12, UC14.

- Vẽ 2 Activity Diagram có swimlane (gợi ý bên dưới).

- Gửi bản FR/UC cuối cho Việt và Quang cuối tuần 1.

Gợi ý FR theo nhóm (mỗi gạch đầu dòng = 1 FR)

| Nhóm | FR gợi ý |
| --- | --- |
| Tài khoản | - Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất - Phân quyền theo 4 vai trò - Quản lý hồ sơ và nhiều địa chỉ giao hàng - Quên / đổi mật khẩu |
| Sản phẩm | - Xem, tìm kiếm, lọc (danh mục, độ tuổi, giá), sắp xếp - Xem chi tiết (ảnh, giá, độ tuổi, tồn kho) - Thêm/sửa/ẩn/xóa sản phẩm và danh mục - Cảnh báo sắp hết hàng |
| Giỏ hàng | - Thêm / sửa số lượng / xóa sản phẩm - Hiển thị tạm tính, kiểm tra tồn kho - Giữ giỏ sau khi đăng nhập, áp mã giảm giá |
| Đặt hàng & thanh toán | - Tạo đơn từ giỏ, chọn địa chỉ và phương thức thanh toán - Tính tổng = hàng + ship – giảm giá - Thanh toán online, ghi nhận kết quả - Xem lịch sử/chi tiết đơn; hủy đơn khi chưa đóng gói - Thông báo (email/SMS) khi đổi trạng thái |
| Xử lý đơn & kho | - Xem danh sách đơn theo trạng thái; xác nhận/từ chối đơn - Cập nhật trạng thái đơn - Tự động trừ/hoàn tồn kho; ghi log lịch sử đổi trạng thái |
| Vận chuyển | - Tính phí ship theo khu vực/khối lượng - Tạo vận đơn, lấy mã tracking - Nhận cập nhật trạng thái giao; xử lý giao thất bại/hoàn hàng |
| Báo cáo | - Doanh thu theo ngày/tháng - Số đơn theo trạng thái; top sản phẩm bán chạy |

Gợi ý NFR (8 nhóm)

| Nhóm | Gợi ý (có chỉ số đo được) |
| --- | --- |
| Hiệu năng | Tải trang ≤ 3 giây; chịu được ≥ 100 người dùng đồng thời |
| Bảo mật | Mật khẩu băm (bcrypt); dùng HTTPS; phân quyền theo vai trò (RBAC); chống SQL Injection/XSS |
| Toàn vẹn dữ liệu | Không bán vượt tồn kho; tạo đơn là 1 giao dịch (thành công toàn bộ hoặc hủy toàn bộ) |
| Khả dụng / UX | Giao diện tiếng Việt, responsive trên điện thoại; đặt hàng ≤ 3 bước |
| Độ tin cậy | Hoạt động ≥ 99% thời gian; sao lưu dữ liệu hằng ngày |
| Tương thích | Chrome, Edge, Safari; Android/iOS |
| Bảo trì / mở rộng | Kiến trúc phân lớp; dễ thêm cổng thanh toán / hãng vận chuyển mới |
| Truy vết | Lưu log lịch sử đổi trạng thái đơn và thao tác quản trị |

2 Activity Diagram cần vẽ

- AD1 – Đặt hàng & thanh toán (làn: Khách | Hệ thống | Cổng thanh toán): Bấm đặt hàng → kiểm tra tồn kho [hết hàng? → báo, quay lại giỏ] → chọn địa chỉ → tính ship → chọn thanh toán → [online?] có: chuyển sang cổng → [thành công?] có: tạo đơn + trừ tồn / không: báo lỗi, cho thanh toán lại; không (COD): tạo đơn → thông báo thành công.

- AD2 – Xử lý đơn & giao hàng (làn: Staff | Hệ thống | Đơn vị vận chuyển | Khách): Đơn mới → Staff xác nhận [còn hàng? không → hủy, báo khách] → đóng gói → tạo vận đơn → Carrier lấy hàng, giao → [giao thành công?] có: Đã giao (COD thì thu tiền) / không: Giao thất bại → hoàn về kho → hoàn tồn kho.

Output cuối cùng

- Bảng FR (khoảng 25–30 dòng, có mã, ưu tiên, UC) và bảng NFR (8 dòng).

- 4 Use Case Diagram (1 tổng quát + 3 module) và bảng danh sách UC (mục 2.3).

- 2 Activity Diagram có swimlane + 3–5 dòng giải thích mỗi sơ đồ.

Khái niệm cần giải thích được

- FR vs NFR: FR = hệ thống làm gì (đặt hàng); NFR = làm tốt đến đâu (tải ≤ 3 giây, bảo mật).

- Actor: đối tượng bên ngoài tương tác với hệ thống (người hoặc hệ thống ngoài), không phải “một người cụ thể”.

- Use Case: một chức năng mang lại giá trị cho actor.

- Include / Extend / Generalization: include = bắt buộc đi kèm (Đặt hàng → Tính phí ship); extend = tùy chọn, có điều kiện (Đặt hàng → Thanh toán online / Áp mã); generalization = kế thừa (Customer → Guest).

- MoSCoW: Must / Should / Could / Won’t – xếp ưu tiên yêu cầu.

- Activity Diagram: mô tả luồng công việc; swimlane (ai làm), decision (rẽ nhánh), fork/join (song song).

Trọng tâm khi báo cáo

- Vì sao có 6 actor (4 người + 2 hệ thống ngoài); phân biệt include/extend bằng ví dụ ngay trong đề tài.

- NFR có chỉ số đo được, không viết chung chung.

- Đi được luồng đặt hàng và xử lý đơn từ đầu đến cuối trên Activity Diagram.

3.3 Huỳnh Nguyễn Quốc Việt – 52300267

Phụ trách: Đặc tả chi tiết 8 Use Case • 4 Sequence Diagram

Các bước làm

- Nhận danh sách UC (mục 2.3) và FR từ Nguyên.

- Đặc tả chi tiết 8 UC: UC02, UC10, UC11, UC13, UC14, UC17, UC21, UC22 – mỗi UC 1 bảng theo mẫu bên dưới (UC13 đã điền mẫu).

- Mỗi UC nêu ít nhất 2 luồng thay thế/ngoại lệ (gợi ý bên dưới).

- Vẽ 4 Sequence Diagram (bảng gợi ý bên dưới); tên thông điệp khớp tên phương thức trong Class Diagram của Quang.

- Đối chiếu luồng với Activity Diagram của Nguyên; sai khác thì báo Nguyên sửa.

- Viết 3–5 dòng giải thích dưới mỗi sơ đồ.

Mẫu đặc tả Use Case (đã điền UC13 làm ví dụ)

| Mã – tên | UC13 – Đặt hàng (checkout) |
| --- | --- |
| Actor | Customer (phụ: Đơn vị vận chuyển, Cổng thanh toán) |
| Mô tả | Khách xác nhận mua các sản phẩm trong giỏ hàng. |
| Tiền điều kiện | Đã đăng nhập; giỏ có ít nhất 1 sản phẩm. |
| Hậu điều kiện | Đơn được tạo ở trạng thái “Chờ xác nhận”; tồn kho đã trừ. |
| Luồng chính | 1. Khách bấm “Đặt hàng”. 2. Hệ thống kiểm tra tồn kho. 3. Khách chọn/nhập địa chỉ giao. 4. Hệ thống tính phí ship (UC20). 5. Khách chọn phương thức thanh toán (có thể áp mã – UC12). 6. Hệ thống hiển thị tổng tiền; khách xác nhận. 7. Hệ thống tạo đơn, trừ tồn kho. 8. Nếu thanh toán online → UC14. 9. Hệ thống hiển thị mã đơn và gửi thông báo. |
| Luồng ngoại lệ | 2a. Hết hàng → báo khách, quay lại giỏ để sửa. 4a. Địa chỉ ngoài vùng giao → báo, chọn lại địa chỉ. 8a. Thanh toán thất bại → giữ đơn “Chưa thanh toán”, cho thanh toán lại hoặc hủy. |
| Quy tắc nghiệp vụ | BR1, BR2, BR3, BR4, BR5 |

Ngoại lệ gợi ý cho 8 UC

| UC | Actor | Ngoại lệ gợi ý |
| --- | --- | --- |
| UC02 | Customer, Staff, Admin | Sai mật khẩu; tài khoản bị khóa |
| UC10 | Guest, Customer | Hết hàng; số lượng vượt tồn kho |
| UC11 | Guest, Customer | Số lượng ≤ 0; sản phẩm đã ngừng bán |
| UC13 | Customer | Hết hàng; địa chỉ ngoài vùng giao; thanh toán lỗi |
| UC14 | Customer, Cổng thanh toán | Hết hạn phiên thanh toán; thanh toán thất bại; trùng giao dịch |
| UC17 | Staff, Admin | Đơn đã bị khách hủy; hết hàng khi duyệt |
| UC21 | Staff, Đơn vị vận chuyển | Carrier từ chối/lỗi kết nối; địa chỉ không hợp lệ |
| UC22 | Customer, Staff, Carrier | Giao thất bại; khách không nhận hàng |

4 Sequence Diagram cần vẽ

| Sơ đồ | Lifeline (đối tượng) | Thông điệp chính |
| --- | --- | --- |
| SD1 – Thêm vào giỏ (UC10) | Khách, CartUI, CartController, ProductService, Database | thêm(sp, sl) → kiểm tồn kho → [alt: đủ hàng → lưu CartItem → trả giỏ mới ¦ hết hàng → báo lỗi] |
| SD2 – Đặt hàng & thanh toán online (UC13 + 14) | Khách, CheckoutUI, OrderController, CartService, OrderService, PaymentService, Cổng thanh toán, Database | gửi đơn → kiểm tồn → tính ship → tạo Order + OrderItem → trừ tồn → gọi thanh toán → [alt: thành công → “Đã thanh toán” ¦ thất bại → báo lỗi] → trả mã đơn |
| SD3 – Xác nhận đơn & tạo vận đơn (UC17 + 21) | Staff, OrderUI, OrderController, ShipmentService, Carrier API, Database | xác nhận đơn → đổi trạng thái → tạo vận đơn → gọi Carrier → nhận mã vận đơn → lưu Shipment → cập nhật trạng thái đơn |
| SD4 – Cập nhật trạng thái giao hàng (UC22) | Carrier, ShipmentController (webhook), ShipmentService, OrderService, NotificationService, Khách | Carrier gửi trạng thái → lưu Shipment → cập nhật Order → gửi thông báo → khách xem đơn |

Output cuối cùng

- 8 bảng đặc tả Use Case (UC02, 10, 11, 13, 14, 17, 21, 22).

- 4 Sequence Diagram (SD1–SD4) + 3–5 dòng giải thích mỗi sơ đồ.

Khái niệm cần giải thích được

- Tiền điều kiện / hậu điều kiện: điều kiện cần có trước khi chạy UC / trạng thái hệ thống sau khi UC xong.

- Luồng chính – luồng thay thế – ngoại lệ: đường đi bình thường / đường rẽ hợp lệ / tình huống lỗi.

- Sequence Diagram: thứ tự thông điệp theo thời gian giữa các đối tượng; lifeline, activation bar, message gửi và phản hồi.

- Combined fragment: alt (rẽ nhánh), opt (tùy chọn), loop (lặp).

- Boundary – Controller – Entity: phân vai đối tượng (giao diện – điều phối – dữ liệu).

- Sequence vs Activity: Sequence = ai gửi gì cho ai theo thời gian; Activity = các bước công việc và rẽ nhánh.

Trọng tâm khi báo cáo

- Luồng UC13: kiểm tồn → tính ship → tạo đơn → trừ tồn → thanh toán; xử lý ngoại lệ khi hết hàng/thanh toán lỗi.

- Đọc được 1 Sequence từ trên xuống; SD4 minh họa việc Carrier gọi ngược về hệ thống (callback).

3.4 Trần Vinh Quang – 52300248

Phụ trách: Class Diagram • ERD

Các bước làm

- Lấy bảng 14 thực thể bên dưới làm gốc; bổ sung kiểu dữ liệu, khóa chính (PK), khóa ngoại (FK), ràng buộc.

- Vẽ Class Diagram rút gọn 8 lớp lõi: User (kế thừa Customer/Staff/Admin hoặc dùng thuộc tính vai_trò), Product, Category, Cart–CartItem, Order–OrderItem, Payment, Shipment, Coupon. Mỗi lớp có thuộc tính + 2–3 phương thức (vd Cart.addItem(), Order.calculateTotal(), Order.updateStatus(), Shipment.track()) và multiplicity.

- Vẽ ERD đầy đủ 14 bảng, ghi rõ khóa và cardinality.

- Viết từ điển dữ liệu cho 6 bảng chính: PRODUCT, CART_ITEM, ORDERS, ORDER_ITEM, PAYMENT, SHIPMENT (tên cột – kiểu – ràng buộc – mô tả).

- Ghi ràng buộc: tồn kho ≥ 0; đơn giá lưu ở ORDER_ITEM; trạng thái dùng danh sách giá trị cố định (mục 2.4); email duy nhất.

- Thống nhất tên lớp/phương thức với Việt; gửi ERD cho Phương và Tâm khi cần trường dữ liệu cho màn hình.

- (Tùy chọn) Xuất script SQL tạo bảng.

14 thực thể

| Bảng | Thuộc tính chính | Quan hệ |
| --- | --- | --- |
| USER | id, họ_tên, email, SĐT, mật_khẩu_hash, vai_trò, trạng_thái | 1–N ADDRESS, ORDERS; 1–1 CART |
| ADDRESS | id, user_id, người_nhận, SĐT, địa_chỉ, tỉnh/huyện/xã, mặc_định | N–1 USER |
| CATEGORY | id, tên, mô_tả | 1–N PRODUCT |
| PRODUCT | id, category_id, tên, mô_tả, giá, tồn_kho, độ_tuổi, khối_lượng, trạng_thái | N–1 CATEGORY; 1–N PRODUCT_IMAGE, CART_ITEM, ORDER_ITEM, INVENTORY_LOG |
| PRODUCT_IMAGE | id, product_id, url | N–1 PRODUCT |
| CART | id, user_id | 1–1 USER; 1–N CART_ITEM |
| CART_ITEM | id, cart_id, product_id, số_lượng | N–1 CART, PRODUCT |
| ORDERS * | id, user_id, address_id, coupon_id, tổng_tiền, phí_ship, giảm_giá, trạng_thái, ngày_tạo | N–1 USER, ADDRESS, COUPON; 1–N ORDER_ITEM; 1–1 PAYMENT, SHIPMENT |
| ORDER_ITEM | id, order_id, product_id, số_lượng, đơn_giá | N–1 ORDERS, PRODUCT |
| PAYMENT | id, order_id, phương_thức, số_tiền, trạng_thái, mã_giao_dịch, thời_gian | 1–1 ORDERS |
| SHIPMENT | id, order_id, carrier_id, mã_vận_đơn, phí, trạng_thái, ngày_giao | 1–1 ORDERS; N–1 CARRIER |
| CARRIER | id, tên, phí_cơ_bản, phí_theo_kg | 1–N SHIPMENT |
| COUPON | id, mã, loại_giảm, giá_trị, đơn_tối_thiểu, hạn_dùng, số_lượt | 1–N ORDERS |
| INVENTORY_LOG | id, product_id, thay_đổi, lý_do, thời_gian | N–1 PRODUCT |

* Đặt tên bảng là ORDERS vì ORDER là từ khóa của SQL.

Output cuối cùng

- Class Diagram (8 lớp) có thuộc tính, phương thức, multiplicity.

- ERD đầy đủ 14 bảng (PK, FK, cardinality).

- Từ điển dữ liệu 6 bảng chính + danh sách ràng buộc.

Khái niệm cần giải thích được

- Entity – Attribute – Relationship: thực thể – thuộc tính – mối quan hệ.

- Cardinality (1–1, 1–N, N–N): bội số quan hệ; quan hệ N–N phải tách bảng trung gian (ORDERS – PRODUCT → ORDER_ITEM).

- PK / FK: khóa chính (định danh duy nhất) / khóa ngoại (trỏ sang bảng khác).

- Chuẩn hóa (1NF–3NF) mức cơ bản: tránh lặp dữ liệu, mỗi thông tin chỉ lưu một nơi.

- Class Diagram: lớp, thuộc tính, phương thức, multiplicity; Association, Aggregation, Composition (Order – OrderItem), Generalization (User → Customer).

- Class vs ERD: Class = đối tượng + hành vi (thiết kế phần mềm); ERD = dữ liệu lưu trữ (thiết kế CSDL).

Trọng tâm khi báo cáo

- Giải thích 3 quyết định thiết kế: (1) tách ORDER_ITEM, (2) lưu đơn giá tại thời điểm mua, (3) tách PAYMENT và SHIPMENT khỏi ORDERS.

- Chỉ ra trên ERD luồng Giỏ hàng → Đơn hàng → Vận chuyển nối nhau thế nào.

- Class Diagram và ERD ánh xạ với nhau ra sao (lớp ↔ bảng).

3.5 Phan Trí Tâm – 52300253

Phụ trách: UI phía khách hàng (8 màn hình) • Prototype luồng mua hàng • Video demo

Các bước làm

- Phác wireframe low-fi 8 màn khách hàng (giấy hoặc Figma) theo bảng bên dưới.

- Chọn mini design system: 1 bảng màu (tươi sáng, thân thiện), 1 font, component dùng lại (nút, thẻ sản phẩm, thanh menu, nhãn trạng thái đơn).

- Thiết kế hi-fi 8 màn trên Figma (khung điện thoại; thêm desktop nếu kịp); mỗi màn ghi rõ tên màn + mã UC.

- Làm thêm trạng thái đặc biệt: giỏ trống, hết hàng, thanh toán thất bại.

- Nối prototype click-through luồng mua hàng: Trang chủ → Danh sách → Chi tiết → Giỏ → Checkout → Thành công → Theo dõi đơn.

- Gộp file Figma với phần admin của Phương thành 1 link prototype (cài quyền xem); quay video demo 1–2 phút.

- Viết bảng “Màn hình ↔ Use Case ↔ Yêu cầu” (truy vết).

8 màn hình khách hàng

| Mã | Màn hình | Thành phần chính | UC |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Trang chủ | Banner, danh mục, sản phẩm nổi bật, ô tìm kiếm, biểu tượng giỏ hàng | UC05 |
| C2 | Danh sách sản phẩm | Bộ lọc (danh mục, độ tuổi, giá), sắp xếp, thẻ sản phẩm | UC05 |
| C3 | Chi tiết sản phẩm | Ảnh, giá, độ tuổi phù hợp, tồn kho, nút “Thêm vào giỏ” | UC06, 10 |
| C4 | Giỏ hàng | Danh sách, +/– số lượng, xóa, tạm tính, ô mã giảm giá, nút “Đặt hàng” | UC11, 12 |
| C5 | Thanh toán (checkout) | Địa chỉ, phương thức thanh toán, phí ship, tổng tiền, nút xác nhận | UC13, 14, 20 |
| C6 | Đặt hàng thành công | Mã đơn, tóm tắt đơn, nút “Xem đơn hàng” | UC13 |
| C7 | Lịch sử & theo dõi đơn | Danh sách đơn, chi tiết đơn, timeline trạng thái giao hàng, nút hủy | UC15, 16, 22 |
| C8 | Đăng nhập / Đăng ký | Form đăng nhập, đăng ký, link quên mật khẩu | UC01, 02, 04 |

Output cuối cùng

- 8 màn hình hi-fi (kèm trạng thái giỏ trống / hết hàng / thanh toán lỗi).

- Link prototype Figma bấm được (gộp cả 5 màn admin của Phương) + video demo 1–2 phút.

- Bảng “Màn hình ↔ Use Case ↔ Yêu cầu”.

Khái niệm cần giải thích được

- Wireframe – Mockup – Prototype: khung sườn – bản thiết kế hoàn chỉnh – bản bấm thử được.

- Low-fi vs Hi-fi: bản phác đơn giản / bản gần giống sản phẩm thật (màu, ảnh, chữ).

- UI vs UX: giao diện nhìn thấy / trải nghiệm khi dùng.

- User flow: đường đi của người dùng để hoàn thành mục tiêu (mua hàng).

- Nguyên tắc thiết kế: nhất quán, phản hồi rõ ràng, giảm số bước, dễ đọc trên điện thoại (responsive).

- Design system / component: bộ màu, font, thành phần dùng lại.

Trọng tâm khi báo cáo

- Luồng mua hàng ngắn gọn (≤ 3 bước checkout) và vì sao thiết kế như vậy.

- Mỗi màn hình bám đúng 1 UC (truy vết), có xử lý trạng thái lỗi/trống.

- Demo prototype bấm được từ trang chủ đến theo dõi đơn.

4. Quy ước chung và đối soát chéo

- Công cụ: UML vẽ bằng draw.io (hoặc StarUML); UI + prototype bằng Figma; báo cáo bằng Word (cùng font, cỡ chữ; hình xuất PNG rõ nét). hoặc dùm AI gen ra latex rồi lấy png

- Đặt mã thống nhất: UC01…, FR01…, AD1–AD2, SD1–SD4, C1–C8, A1–A5; tên bảng viết HOA, khớp ERD.

- Lưu trữ: 1 thư mục Drive chung chia theo 01_KhaoSat, 02_YeuCau, 03_UseCase, 04_ThietKe, 05_UI, 06_BaoCao.

- Thay đổi chung (actor, UC, trạng thái đơn, quy tắc nghiệp vụ) → báo nhóm trưởng trước khi sửa.

Ma trận truy vết

| Chức năng | Use Case | Activity / Sequence | Màn hình | Bảng dữ liệu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Giỏ hàng | UC10, UC11 | SD1 | C3, C4 | CART, CART_ITEM, PRODUCT |
| Đặt hàng | UC13, UC12 | AD1, SD2 | C5, C6 | ORDERS, ORDER_ITEM, COUPON, ADDRESS |
| Thanh toán | UC14 | AD1, SD2 | C5 | PAYMENT |
| Xử lý đơn | UC17, UC18 | AD2, SD3 | A3, A4 | ORDERS, INVENTORY_LOG |
| Vận chuyển | UC20, UC21, UC22 | AD2, SD3, SD4 | A4, C7 | SHIPMENT, CARRIER |
| Theo dõi đơn | UC15, UC16 | – | C7 | ORDERS |

6. Cấu trúc báo cáo cuối & checklist nộp bài

| Chương | Nội dung | Người viết |
| --- | --- | --- |
| 1 | Giới thiệu & khảo sát hiện trạng | Phương |
| 2 | Đặc tả yêu cầu (FR, NFR) | Nguyên |
| 3 | Mô hình hóa Use Case (sơ đồ + đặc tả) | Nguyên (sơ đồ), Việt (đặc tả) |
| 4 | Mô hình hóa hành vi (Activity, Sequence) | Nguyên (Activity), Việt (Sequence) |
| 5 | Mô hình hóa dữ liệu (Class, ERD) | Quang |
| 6 | Thiết kế giao diện & Prototype | Tâm (khách hàng), Phương (admin) |
| 7 | Kết luận, hạn chế, hướng phát triển; tài liệu tham khảo | Phương |

Checklist output cuối cùng của nhóm:

- Báo cáo Word hoàn chỉnh (7 chương) + slide thuyết trình.

- Bảng FR + NFR; 4 Use Case Diagram; 8 bảng đặc tả UC.

- 2 Activity Diagram + 4 Sequence Diagram.

- Class Diagram + ERD + từ điển dữ liệu.

- 13 màn hình (8 khách + 5 admin) + link prototype + video demo.

- Ma trận truy vết đầy đủ, mã UC/FR/tên bảng khớp nhau ở mọi tài liệu.